**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **1** |
| **Thời gian bắt đầu** | **24/09/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **1/10/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Trang home
* Đăng nhập, đăng ký
* Danh mục sản phẩm
* Sản phẩm bán chạy
* Sắp xếp giá sản phẩm
* Product list
* Liên hệ

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | View Homepae | Cao | 8 | Phạm Nguyễn Quốc Anh |  |
| US-02 | Login, Register | Trung bình | 5 | Minh Nhật |  |
| US-03 | View ProductList | Trung bình | 5 | Bình Nguyên |  |
| US-04 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | Cao | 8 | Phạm Quốc Anh |  |
| US-05 | View contact information | Trung bình | 5 | Thế Nguyên |  |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | All | 24/09-01/10 | Tailwind |
| Viết API login | … | … | … |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: Sản phẩm không hiển thị đúng theo bố cục khi chưa nối api, không tìm kiếm được sản phẩm, không sắp xếp
* Biện pháp: Biện pháp thêm sản phẩm trực tiếp vào code để xem bố cục sản phẩm

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**