**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **2** |
| **Thời gian bắt đầu** | **1/10/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **8/10/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Trang home
* Đăng nhập, đăng ký
* Danh mục sản phẩm
* Sản phẩm bán chạy
* Sắp xếp giá sản phẩm
* Product list
* Liên hệ

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | View Homepae | Cao | 8 | Phạm Nguyễn Quốc Anh | Đã hoàn thành |
| US-04 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | Cao | 8 | Phạm Quốc Anh | Đã hoàn thành |
| US-02 | Login, Register | Trung bình | 5 | Minh Nhật | Đã hoàn thành |
| US-03 | View ProductList | Trung bình | 5 | Bình Nguyên | Đã hoàn thành |
| US-05 | View contact information | Trung bình | 5 | Thế Nguyên | Đã hoàn thành |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | All | 24/09-01/10 | Tailwind |

**4. Rủi ro và biện pháp**

Vì hiện tại đang phát triển phần frontend trước nên nhiều danh mục chưa có dữ liệu thực tế để xem trước, dẫn đến khó hình dung giao diện hiển thị.

Biện pháp :

=> Thêm dữ liệu giả mặc định để hiển thị trong quá trình phát triển frontend

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**